ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Юргамышского МО «Формирование комфортной городской среды» за 2025 г.

Постановлением Администрации Юргамышского района от 19.01.2023 года №23 утверждена муниципальная программа Юргамышского МО «Формирование комфортной городской среды».

Ответственным исполнителем (координатором) программы является Администрация Юргамышского муниципального округа Курганской области, Центральный территориальный отдел Юргамышского муниципального округа Курганской области.

Главной целью реализации Программы является комплексное решение вопросов, связанных с развитием уровня благоустройства территорий Юргамышского муниципального округа Курганской области, повышением качества жизни на территории округа, а также повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- оценка физического состояния всех общественных территорий на территории Юргамышского муниципального округа;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям Юргамышского муниципального округа Курганской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству территорий общего пользования;

Достижение целей и задач планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

За 2025 год на реализацию муниципальной программы были направлены средства бюджета Юргамышского МО  и областного бюджета в объеме 11600 тыс.руб.

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» за 2025 г.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Откло- нение, % | Оценка в баллах |
| Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в Юргамышском муниципальном округе Курганской области (ежегодно) | единица | 0 | 2 |  | +4 |
| Доля благоустроенных общественных территорий в Юргамышском муниципальном округе Курганской области от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в муниципальном округе (нарастающим итогом) | процент | 50 | 50 |  | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +5 |

Ответственный исполнитель:

Главный специалист отдела по строительству

ЖКХ и транспорту                                                                                                Веснин С.А.