О ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  Юргамышского муниципального округа Курганской области» за 2025г.

Постановлением Администрации Юргамышского муниципального округа от 26.10.2022 года № 307 утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории Юргамышского муниципального округа Курганской области».

За реализацию программы в Юргамышском муниципальном округе отвечает Администрация Юргамышского муниципального округа Курганской области.

Основной целью Программы является создание комфортных условий проживания и отдыха населения Юргамышского муниципального округа Курганской области.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- благоустройство и уборка улиц, площадей и парков;

- оборудование контейнерных площадок под вывоз ТБО;

- выполнение работ по оформлению населенных пунктов округа к праздничным мероприятиям;

- обеспечение чистоты и порядка на территории населенных пунктов округа, включая ликвидацию стихийных свалок;

- содержание и ремонт сетей наружного освещения;

- организация по отлову безнадзорных животных;

- благоустройство пешеходных дорожек, тротуаров;

- опиловка деревьев;

- содержание уличного освещения;

- улучшение условий проживания, массового отдыха и досуга жителей округа;

- озеленение территорий населенных пунктов округа.

Финансирование программы в 2025 году составило 56 606,4 тыс.руб.

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Спиливание деревьев | шт. | 50 | 50 |  | +1 |
| Озеленение территории | м2 | 300 | 300 |  | +1 |
| Вывоз мусора | м3 | 3000 | 3000 |  | +1 |
| Уборка стихийных свалок | шт. | 8 | 8 |  | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +4 |

Ожидаемая эффективность программы достигнута.

Ответственный исполнитель:

Главный специалист отдела по строительству

ЖКХ и транспорту                                                                                                   Веснин С.А.